Plateforme ALTERRA

Spécifications fonctionnelles et techniques

Gestion du pointage, du contrôle biométrique et du paiement des MOC sur 5 sites

Web App Admin + PWA Terrain (Chef d'Équipe & Chef de Service)

Stack : NestJS + Prisma + PostgreSQL + React (PWA) + NFC + Web Crypto

Livraison en 2 phases : V1 (cœur, 12 sem) + V2 (extensions terrain, 5 sem)

Préparé par : Thierry — NextA   •   28 avril 2026   •   v3.0

# 1. Synthèse exécutive

Cette version intègre les retours de la présentation du prototype et précise sept évolutions majeures par rapport à la v2 : (i) pointage de présence par NFC, (ii) contrôle biométrique remonté au niveau du pointage quotidien avec cache offline chiffré, (iii) gestion d'équipe par le Chef d'Équipe et composition d'équipes par le Chef de Service, (iv) workflows de demandes (précisions, activités, MOC) entre rôles, (v) hiérarchie géographique à trois niveaux Site / Zone / Parcelle, (vi) clôture quotidienne possible avec rapport journalier, (vii) cartographie interactive côté Admin.

La solution est conçue pour être livrée en deux phases. La V1 couvre le périmètre cœur — pointage à la tâche, validation hebdomadaire avec biométrie online, génération du fichier Excel MVola — en 50 j-h sur 12 semaines. La V2 ajoute NFC, biométrie offline, workflows, hiérarchie Zone/Parcelle, cartographie et clôture quotidienne en 20 j-h supplémentaires sur 4-5 semaines.

L'architecture reste souveraine : tout le code et les données vivent sur l'infrastructure d'ALTERRA. Le paiement n'est jamais effectué par API : le système génère un fichier Excel au format MVola Bulk Transfer.

# 2. Contexte et utilisateurs

## 2.1 Le client ALTERRA

ALTERRA est un opérateur malgache spécialisé en reforestation, agroforesterie et conservation. Cinq sites :

| Site | Activité principale | Code MVola |
| --- | --- | --- |
| Manankazo | Reforestation à grande échelle | MNK |
| Antsampanana | Agroforesterie & bambou | ANT |
| Anjozorobe | Conservation forêt naturelle | ANJ |
| Mangatsa | Production fruitière | MGT |
| Ambondromamy | Production fruitière | AMB |

Chaque campagne s'étend de juillet à juin. Plusieurs centaines de MOC actifs simultanément, jusqu'à 1 000 individus avec rotation.

## 2.2 Population utilisateurs

| Rôle | Effectif | Outil et contexte |
| --- | --- | --- |
| Administrateur | 1 | Web App Admin au siège, environnement connecté. |
| Chef de Service | 5 (1/site) | PWA, camp de base, connexion semi-disponible. Compose les équipes, valide, déclenche les workflows. |
| Chef d'Équipe | 15 (3/site) | PWA sur smartphone Android NFC. Pointage de présence (NFC) + pointage de tâche + contrôle biométrique en cache local. |

## 2.3 Volumétrie cible

- MOC actifs simultanément : ≈ 600 (jusqu'à 1 000 sur la campagne).

- Pointages de tâche par campagne : ≈ 150 000.

- Pointages de présence NFC par campagne : ≈ 150 000.

- Vérifications biométriques par campagne : jusqu'à 150 000.

- Lignes de paiement : 30 000 hebdo ou jusqu'à 150 000 quotidien.

- Charge concurrente PWA : 15 utilisateurs simultanés en matinée.

## 2.4 Workflow métier mis à jour

### Quotidien — Chef d'Équipe sur le terrain

- Démarrage : choix de l'activité préconfigurée du jour.

- Pointage de présence par scan NFC des badges à l'arrivée.

- Pointage de tâche : saisie quantité par MOC.

- Contrôle biométrique offline via cache local (photo de référence pré-chargée le matin).

- Synchronisation au retour de connexion.

### Quotidien — Chef de Service au camp de base

- Consultation des pointages remontés.

- Filtres Site / Zone / Parcelle / Équipe / Semaine.

- Validation en lot ou unitaire.

- Demandes de précisions vers Chef d'Équipe (texte, photo).

- Clôture quotidienne avec rapport journalier.

- Soumission de demandes vers l'Admin (activité, MOC).

### Hebdomadaire ou quotidien — Administrateur

- Consolidation des rapports des 5 sites.

- Traitement des demandes terrain.

- Génération du fichier Excel MVola (rythme au choix).

- Import des statuts de retour.

# 3. Stratégie de livraison V1 + V2

## 3.1 Pourquoi en deux phases

L'élargissement du périmètre (NFC, biométrie offline, workflows, Zone/Parcelle, cartographie, clôture quotidienne) porte la charge totale au-delà des 50 j-h initialement visés. Plutôt que de tout livrer en un seul jet plus risqué, on découpe en deux livraisons distinctes qui apportent chacune une valeur opérationnelle complète.

## 3.2 Périmètres et engagement

| Phase | Charge | Durée | Périmètre |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 — Cœur fonctionnel | 50 j-h | 12 semaines | Pointage à la tâche, validation hebdo biométrie online, Admin complet, Excel MVola, hiérarchie Site uniquement. |
| V2 — Extensions terrain | 20 j-h | 4-5 semaines | NFC, biométrie offline, workflows (précisions/activité/MOC), composition équipes, Zone/Parcelle, cartographie, clôture quotidienne. |
| V1 + V2 enchaînés | 70 j-h | 17 semaines | Engagement V1 ferme + V2 en option déclenchée après recette V1. |

## 3.3 Modèle d'engagement

- V1 ferme à signature.

- V2 en option, déclenchée après recette V1, sur la base d'un avenant chiffrage actualisé selon les apprentissages.

# 4. Architecture cible

## 4.1 Vue d'ensemble

Monolithe modulaire NestJS sur PostgreSQL, deux frontends React partageant un design system. Un seul VPS au démarrage, possibilité d'éclater plus tard sans changement de code.

| Couche | Composants |
| --- | --- |
| Front-end Admin | React 18 + Vite, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui, Leaflet (V2 cartographie). |
| Front-end PWA Terrain | React 18 + Vite + vite-plugin-pwa, TypeScript, Dexie.js, Workbox. V2 : Web NFC API, face-api.js, WebCrypto. |
| API métier | Node.js 20 + NestJS, TypeScript, Prisma 5.x, class-validator, Pino, BullMQ. |
| Base de données | PostgreSQL 16, migrations Prisma. |
| Stockage objet | MinIO S3-compatible : photos de pointage + rapports PDF. |
| Module biométrique | Adapter pattern : Mock / Manuel / AxianProvider. V2 : cache offline chiffré côté PWA. |
| Hébergement | VPS Linux Ubuntu 22 LTS, Docker Compose, Nginx + Let's Encrypt, backup quotidien externalisé. |

## 4.2 Flux principaux

[ Chef d'Équipe ]    [ Chef de Service ]    [ Administrateur ]

(mobile NFC,         (PWA, mobile)         (Web Admin)

offline)

|                    |                       |

+----------+---------+                       |

|                                 |

PWA Terrain (offline-first)        Web App Admin

|                                 |

+---------> HTTPS / JWT <---------+

|

[ API NestJS + Prisma + PostgreSQL ]

|

+-------+------+--------+---------+-----------+--------+

|       |      |        |         |           |

PG    MinIO  µservice  µservice  µservice    SMS/Email

biométrie  paiement  workflows

(AXIAN +   (Excel    (demandes)

cache)     MVola)

## 4.3 Principes directeurs

- Souveraineté : tout le code et les données chez ALTERRA, aucun BaaS.

- Offline-first : PWA fonctionne sans réseau, y compris pour la biométrie en V2.

- Sécurité par défaut : HTTPS, JWT, RBAC double niveau, audit append-only, données biométriques chiffrées.

- Évolutivité maîtrisée : stack standard Node + PG + React.

- Livraison incrémentale : V1 en production rapide, V2 enrichit progressivement.

# 5. Plateforme A — Web App Admin

## 5.1 Persona et contexte

Administrateur au siège, environnement connecté. Pilote le référentiel, supervise les opérations, gère les paiements MVola, traite les demandes terrain, ajuste.

## 5.2 Modules V1

### 5.2.1 Authentification et sécurité

- Connexion email + mot de passe (Argon2id), MFA TOTP optionnel.

- Récupération de mot de passe à durée limitée.

- Sessions JWT : access 15 min, refresh 7 jours.

### 5.2.2 Tableau de bord

- KPI : MOC actifs, pointages semaine, paiements en attente, anomalies.

- Graphes : présence quotidienne, évolution effectifs, montants payés.

- Alertes : Chefs non synchronisés, écarts biométriques, pointages anciens.

### 5.2.3 Référentiels

- Sites : CRUD nom, code court, localisation.

- Activités : CRUD + versioning des tarifs + scope global ou par site.

- Travailleurs (MOC) : CRUD complet, recherche, filtres, import Excel.

- Comptes utilisateurs : Admin, Chef de Service, Chef d'Équipe.

### 5.2.4 Pointages et paiements

- Suivi pointages : filtres, photos, géolocalisation, correction avec motif.

- Bordereau hebdomadaire : calcul auto, modifications manuelles, statut biométrique.

- Fichier Excel MVola Bulk Transfer avec booléen validation biométrique.

- Import des statuts de retour MVola.

### 5.2.5 Reporting et audit

- Rapports prédéfinis, exports CSV/Excel/PDF.

- Rapport mensuel automatique par email.

- Audit log : actions sensibles journalisées, conservation 24 mois.

## 5.3 Modules V2

### 5.3.1 Cartographie interactive

- Carte Leaflet centrée Madagascar avec marqueurs sites.

- Couches superposables : Sites, Zones, Parcelles.

- Click marqueur → vue détaillée latérale.

### 5.3.2 Validation des demandes terrain

- File unifiée des demandes des Chefs de Service.

- 3 types : nouvelle activité (tarif proposé), nouveau MOC (photo), précisions.

- Actions : Accepter / Refuser avec motif / Demander complément.

- Activité acceptée → créée auto dans le référentiel. MOC accepté → créé et affecté.

### 5.3.3 Hiérarchie Zone / Parcelle

- CRUD Zones (sous Site) et Parcelles (sous Zone).

- Affectation MOC, équipes, pointages à la Parcelle.

- Visualisation tabulaire et cartographique.

# 6. Plateforme B — PWA Terrain

## 6.1 Persona et contexte

Une seule PWA, partagée entre Chefs d'Équipe et Chefs de Service selon le rôle. Mobile-first, installable, offline complet.

## 6.2 Mode Chef d'Équipe — pointage quotidien (V1)

### 6.2.1 Démarrage de journée

- Auth offline avec token cache.

- Sélection activité du jour.

- Confirmation équipe.

### 6.2.2 Saisie en lot des quantités

- Liste ~40 travailleurs avec photos miniatures.

- Champ numérique par MOC, clavier numérique.

- Recherche rapide, quantité par défaut applicable.

- Calcul prévisionnel affiché.

- Enregistrement immédiat en IndexedDB, pending sync.

### 6.2.3 Capture contexte

- Géolocalisation auto.

- Photo d'illustration optionnelle de la zone.

### 6.2.4 Synchronisation

- Auto-sync arrière-plan + bouton Forcer la synchronisation.

- Indicateur pointages en attente.

- Idempotence via clientUuid.

## 6.3 Mode Chef d'Équipe — extensions V2

### 6.3.1 Gestion d'équipe locale

- Ajout / retrait de membres depuis la base de MOC existants (autocomplétion par nom).

- Aucune création de nouveau MOC à ce niveau.

### 6.3.2 Pointage de présence par NFC

- Mode lecteur NFC activé dans la PWA (Web NFC API).

- Scan des badges à l'arrivée → horodatage local.

- Mapping badge ↔ MOC en cache local.

- Distinct du pointage de tâche.

### 6.3.3 Contrôle biométrique offline

- Capture photo du MOC présent à chaque pointage de tâche.

- Comparaison locale avec photo KYC pré-chargée le matin.

- Score au-dessus du seuil → OK ; en-dessous → DOUBT.

- Double vérification AXIAN si connexion.

## 6.4 Mode Chef de Service — validation hebdomadaire (V1)

### 6.4.1 Préparation

- Liste MOC du site avec pointages de la semaine.

- Indicateurs nombre de pointages et montant prévisionnel.

### 6.4.2 Contrôle biométrique unitaire

- Photo en direct du MOC convoqué.

- Envoi API AXIAN avec numéro MVola.

- Résultat OK / DOUTEUX / KO.

### 6.4.3 Validation et rapport

- Si OK : validation en un clic des pointages de la semaine.

- Si DOUTEUX : nouvelle photo ou validation manuelle avec motif.

- Si KO : suspens et escalade Admin.

- Rapport et facture PDF + signature électronique.

## 6.5 Mode Chef de Service — extensions V2

### 6.5.1 Composition des équipes

- Création / modification d'équipes : nom, Chef affecté, membres.

### 6.5.2 Validation par lot avec filtres Zone/Parcelle

- Filtres : Semaine + Zone + Parcelle + Équipe.

- Validation en lot avec confirmation explicite si > 50 pointages.

### 6.5.3 Workflows de demandes

- Demande de précisions vers Chef d'Équipe (texte + photo optionnelle).

- Demande d'activité vers Admin (libellé, unité, tarif, justification).

- Demande d'ajout de MOC vers Admin (état civil, photo, équipe cible).

### 6.5.4 Clôture quotidienne

- Clôture de la journée → génération du rapport journalier PDF.

- Transmission immédiate à l'Admin → potentiellement paiement en fin de journée.

## 6.6 Stratégie offline

- Cache assets : Workbox cache-first.

- Cache données : Dexie.js, schémas dédiés (workers, activities, teams, pointings_pending, presence_pending, biometric_cache, requests).

- Pré-chargement matinal : MOC de l'équipe + activités + (V2) templates biométriques chiffrés.

- Sync : queue idempotente, batch (≤ 100), backoff exponentiel.

- Conflits : résolution serveur autoritaire.

- Sécurité offline : verrouillage PIN 30 min, données chiffrées WebCrypto.

## 6.7 UX et performance

- Mobile-first, Android 9+ écran 5-6 pouces.

- Gros boutons, navigation à pouce unique, contrastes élevés.

- Photos compressées (1 Mo max, qualité 75 %).

- V2 : NFC Chrome Android 78+ uniquement.

# 7. Spécifications techniques

## 7.1 Stack technique

- Front : React 18, Vite, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui, TanStack Query, Zustand, React Hook Form + Zod. PWA : vite-plugin-pwa, Workbox, Dexie.js. V2 : Leaflet (Admin), face-api.js (PWA), Web NFC API.

- Back : Node.js 20 + NestJS, TypeScript, Prisma 5.x, class-validator, Pino, BullMQ.

- Base : PostgreSQL 16.

- Stockage : MinIO.

- Reverse proxy : Nginx + Let's Encrypt.

- Déploiement : Docker Compose, GitHub Actions.

## 7.2 Modèle de données (extrait Prisma v3)

Modèles V1 inchangés sauf Worker, Pointage, Payment. Modèles V2 ajoutés.

// ===== V1 =====

model User {

id, email, phone, passwordHash, role (ADMIN | CHEF_SERVICE | CHEF_EQUIPE),

active, siteId, teamId

}

model Site {

id, name, shortCode (MNK, ANT…), location, geoLat, geoLng, active, zones[]

}

model Activity {

id, label, unit, unitRate Decimal,

validFrom, validTo, siteId (null = global)

}

model Worker {

id, matricule, firstName, lastName, birthDate,

mvolaNumber, cinNumber, photoKey, siteId, teamId, status, hiredAt, badge (V2)

}

model Pointage {

id, clientUuid (unique, anti-doublon),

workerId, activityId, quantity, unitRateSnapshot, amount,

date, parcelleId (V2), geoLat, geoLng, notes,

status (PENDING | VALIDATED | REJECTED | NEEDS_CLARIFICATION),

enteredById, validatedById, validatedAt, rejectionReason, bioCheckId (V2)

}

model Payment {

id, workerId, periodIso, cycle (WEEKLY | DAILY),

amount, description, bioValid Boolean,

status, exportedAt, paidAt, failureReason

}

model BiometricCheck {

id, workerId, context (POINTAGE_TASK | WEEKLY_VALIDATION),

result (OK | DOUBT | KO | UNAVAILABLE), score,

provider (axian | manual | local_offline), performedById, performedAt

}

// ===== V2 =====

model Zone { id, siteId, name, geoPolygon Json (GeoJSON), parcelles[] }

model Parcelle { id, zoneId, name, geoPolygon, surfaceHa }

model Team { id, siteId, name, chefId, active }

model Badge { id, workerId @unique, nfcTagId @unique, assignedAt, revokedAt }

model PresenceRecord {

id, clientUuid, workerId, date,

arrivalTime, badgeNfcTagId, scannedById, source (NFC | MANUAL), parcelleId

}

model BiometricTemplate {

id, workerId @unique, templateData Bytes (chiffré!),

source (axian | manual_capture), capturedAt, expiresAt

}

model ActivityRequest {

id, proposedLabel, proposedUnit, proposedRate, justification,

requestedById, siteId, status (PENDING | APPROVED | REJECTED),

decisionById, decisionAt, decisionReason, createdActivityId

}

model WorkerRequest {

id, firstName, lastName, cinNumber, mvolaNumber, proposedPhotoKey,

targetTeamId, justification, requestedById, status,

decisionById, decisionAt, decisionReason, createdWorkerId

}

model ClarificationRequest {

id, pointageId, question, requestedPhoto Boolean,

status (OPEN | ANSWERED | CLOSED),

answerText, answerPhotoKey, requestedById, answeredById,

answeredAt, resolvedAt

}

## 7.3 API REST — endpoints clés

### V1

- POST /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout.

- CRUD : /workers, /sites, /activities, /users.

- POST /pointages/sync — push batch idempotent.

- PATCH /pointages/:id/validate | reject.

- POST /biometric/check — contrôle online.

- POST /reports/weekly.

- POST /payments/generate, GET /payments/:periodIso/export, POST /payments/import-status.

- GET /audit-log.

### V2 — nouveaux endpoints

- CRUD : /teams, /zones, /parcelles, /badges.

- POST /presence/sync.

- POST /biometric/templates/sync, POST /biometric/check-offline.

- CRUD : /activity-requests, /worker-requests, /clarification-requests.

- PATCH /*-requests/:id/approve | reject.

- POST /reports/daily.

- GET /sites/geo.

## 7.4 Sécurité

- Argon2id, JWT, rate limiting, RBAC double niveau.

- TLS 1.3, photos via URL pré-signée.

- Audit log append-only via triggers PostgreSQL.

- V2 — Données biométriques locales : templates chiffrés AES-256 via WebCrypto avec clé dérivée du PIN + secret serveur. Effacement à expiration, à révocation, à changement PIN. Aucun template en clair côté client.

- V2 — RGPD / Loi 2014-038 : analyse spécifique préalable au déploiement V2. Information explicite du MOC à l'enregistrement.

## 7.5 Synchronisation offline

- clientUuid UUID v7, contrainte unicité serveur, retransmission idempotente.

- Batch ≤ 100, retour par ligne created / already_exists / rejected.

- Photos via URL pré-signée S3.

- Conflits : serveur autoritaire.

- V2 : sync différentielle des templates biométriques.

## 7.6 Hébergement et exploitation

- VPS Linux 4 vCPU / 8 GB RAM / 80 GB SSD.

- Docker Compose : api, postgres, minio, nginx, backup-cron.

- Backup pg_dump quotidien vers Backblaze B2 (rétention 30 j).

- Monitoring : Pino, Healthchecks.io, UptimeRobot.

## 7.7 Performance

- 600 MOC, 21 utilisateurs : tractable sur cible matérielle.

- Indexation : (workerId, date), (workerId, periodIso), full-text recherche.

- V2 : index sur (parcelleId, date).

# 8. Modules spécifiques

## 8.1 Module biométrique

### V1 — adapter pattern

Interface BiometricProvider avec trois implémentations :

- MockBiometricProvider : OK aléatoire, dev et démo.

- ManualBiometricProvider : marque DOUBT, demande revue manuelle dans l'Admin.

- AxianBiometricProvider : API AXIAN réelle.

### V2 — extension offline

- Pré-fetch matinal des templates biométriques chiffrés.

- Comparaison locale via face-api.js.

- Sync différée des résultats.

- Mode hybride : double check AXIAN si connexion disponible.

## 8.2 Module paiement — Excel MVola Bulk Transfer

Format de fichier généré (V3, 5 colonnes) :

| Téléphone | Description | Période | Montant (Ar) | Bio Validée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 034XXXXXXX | Rakoto Paiement MNK | S18 | 125 000 | OUI |
| 034YYYYYYY | Rasoa Paiement MNK | S18 | 98 500 | OUI |
| 034ZZZZZZZ | Hery Paiement ANJ | D138 | 12 500 | NON |

- Description : « Prénom + Paiement + Code site ».

- Période : Sxx (semaine ISO) ou Dxxx (jour ISO) selon cycle.

- Booléen biométrique : OUI / NON / N/A.

- Fichier .xlsx archivé sur serveur.

## 8.3 Module rapport et facture

- Rapport hebdomadaire V1 : détail par jour, par activité, par MOC.

- Rapport journalier V2 : version raccourcie à la clôture.

- Facture : récapitulatif par site et par activité, signature électronique.

## 8.4 Module NFC (V2)

- Web NFC API : lecture badges NDEF ou ID hardware.

- Mapping badge ↔ MOC en cache local.

- Stockage PresenceRecord pending offline.

- Compatibilité Chrome Android 78+ uniquement. Fallback saisie manuelle ID badge.

## 8.5 Module workflows de demandes (V2)

- 3 types : précisions, activité, MOC.

- Cycle de vie distinct par type.

- Notifications email aux destinataires.

- Compteur dans le menu de chaque rôle.

- Audit log dédié.

## 8.6 Module cartographie (V2)

- Leaflet + tuiles OSM / MapTiler.

- Marqueurs par Site, couches Zones et Parcelles.

- Click → vue détaillée latérale.

# 9. Hiérarchie géographique (V2)

L'architecture des données respecte une hiérarchie stricte à trois niveaux : Site → Zone → Parcelle. Toutes les entités opérationnelles (équipes, pointages, présences, demandes) sont rattachables à une Parcelle. Les agrégats remontent ensuite naturellement à la Zone puis au Site.

| Niveau | Définition | Exemples |
| --- | --- | --- |
| Site | Établissement géographique ALTERRA, déjà défini en V1. | Manankazo, Antsampanana. |
| Zone | Sous-ensemble logique d'un Site, portion contiguë de terrain. | Versant Nord, Bambouseraie Est. |
| Parcelle | Plus petite unité opérationnelle, où une équipe travaille. | P-12, P-13. |

## Implications

- Chefs d'Équipe affectés à une ou plusieurs Parcelles.

- Pointages enregistrés au niveau Parcelle.

- Filtres et rapports peuvent agréger à n'importe quel niveau.

- Surfaces en hectares stockées au niveau Parcelle pour productivité.

# 10. Risques techniques et mitigations

| Risque | Niveau | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| API biométrique AXIAN | Élevé | Adapter pattern, mode mock + manuel. Engagement AXIAN à formaliser. |
| Web NFC API compatibilité limitée | Élevé | Imposer flotte Android Chrome. Fallback saisie manuelle. Tester appareils. |
| Cache biométrique local — RGPD | Élevé | Chiffrement WebCrypto, durée limitée, effacement à révocation. Analyse juridique préalable. |
| Saisie en lot 40 MOC : UX critique | Moyen | Maquette dédiée phase 1, prototype testé terrain. |
| Volumétrie réelle | Faible | Hypothèses confirmées. Indexation. Tests de charge. |
| Adoption Chef d'Équipe | Moyen | UX simple, formation, présence terrain semaine 1. |
| Format MVola non spécifié | Moyen | Demander échantillon en phase 1, couche d'export configurable. |
| Workflows demandes — UX confuse | Moyen | Maquette dédiée, présentation avant développement. |
| Performance face-api.js sur Android bas de gamme | Moyen | Tester sur appareils cibles, TinyFace en fallback. |
| Dérive de scope V2 | Moyen | Spec V2 figée à signature, change requests chiffrées séparément. |

# 11. Hypothèses, exclusions et conditions

## 11.1 Périmètre V1 (cœur)

- 5 sites, hiérarchie Site uniquement.

- Référentiels Sites / Activités / Travailleurs.

- Pointage à la tâche par PWA (sans NFC ni bio offline).

- Validation hebdomadaire avec biométrie online (mock + manuel + AXIAN si dispo).

- Rapports et factures hebdomadaires PDF.

- Admin complet sauf cartographie et workflows.

- Fichier Excel MVola Bulk Transfer.

## 11.2 Périmètre V2 (extensions terrain)

- NFC pour pointage de présence.

- Biométrie offline avec cache chiffré et pré-fetch.

- Composition d'équipes côté PWA.

- Gestion équipe locale Chef d'Équipe.

- Workflows de demandes (précisions, activités, MOC).

- Hiérarchie Zone et Parcelle.

- Cartographie Admin.

- Clôture quotidienne + rapport journalier.

## 11.3 Non inclus

- Charges infrastructure (VPS, services tiers).

- Stabilisation API AXIAN si livrée après V2 (3-5 j en sus).

- Maintenance évolutive post-hypercare.

- Migration de données mal structurées.

- Matériel terrain (smartphones NFC, badges) + forfaits data.

- Analyse RGPD/Loi 2014-038 approfondie sur stockage biométrique local (option recommandée).

## 11.4 Conditions de réussite

- Référent métier ALTERRA 0,5 j/sem pendant V1 et V2.

- Données initiales Excel propre fournies.

- Engagement AXIAN obtenu avant phase biométrique V1.

- VPS provisionné en phase 7 V1.

- Recette sous 5 j ouvrés.

- Flotte Android NFC validée avant V2.

- Badges NFC fournis avant déploiement V2.

- Échantillon Excel MVola obtenu en phase 1.

## 11.5 Glossaire

- MOC : Main-d'Œuvre Communautaire — travailleur saisonnier ALTERRA.

- PWA : Progressive Web App.

- KYC : Know Your Customer — identité enregistrée chez MVola/Telma.

- Bulk Transfer : format MVola pour transferts en lot via Excel.

- NFC : Near Field Communication — lecture sans contact.

- Parcelle : plus petite unité opérationnelle géographique d'un site.

- Zone : sous-ensemble logique d'un site, regroupant des parcelles.

- Template biométrique : représentation mathématique d'une photo pour comparaison sans exposer l'image.